海正药业股份有限公司

技改项目设计采购需求

部门 姓名; 签名/日期. 起草; 项目指挥部（工程）; 李健辉. 项目指挥部（工艺）; 江连清. 项目指挥部（质量）. 审核; 项目指挥部（仓储）; 徐辉. 项目指挥部（工程装备）; 邵文俊. 项目指挥部（质量）; 周臻弘. 项目指挥部（工艺）; 张超. 批准; 项目指挥部（总工）; 陶正利. 注：起草、审核、批准人数可调整。

目录

1 目的和范围 2 2 执行标准 2 3 需求说明 2 4 修订历史 3

# 目的和范围

核心目的描述：

本项目旨在海正台州岩头厂区（含技改区）建设两条生产线，范围涵盖前端原料加工车间，发酵合成车间，提取车间，综合回收车间以及仓储物流车间。以上车间部分为新建，部分为原有厂房改造，要求设计单位完成总图设计、各生产车间设计、施工图预算编制、安全设计专篇编制和评审配合、职业危害防护设施设计专篇编制和评审配合工作。

总工期要求：

本项目分两期进行，第一期完成原料加工车间、PGS发酵和提取生产线、综合回收车间设计，工期要求合同签订后60个自然日内完成施工图提交，对应施工图预算要求在施工图完成后的15个自然日内完成并提交；第二期完成RS发酵和提取生产线、仓储物流车间设计，在接收到海正提出的书面指令（启动设计）起，60个自然日内完成施工图提交，对应施工图预算要求在施工图完成后的15个自然日内完成并提交。

# 执行标准

符合国内关于工业厂房设计相关的现行法规、规范和标准。

# 需求说明

- 资信要求

| 序号 | 需求 |  | 是否满足 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 公司执业资格 | 综合甲级或石化医药行业甲级。 |  |  |
|  | 公司业绩 | 至少3个万吨级生物合成类项目业绩。 |  |  |
|  | 公司规模 | 公司具有独立的医化设计事业部，专职设计人员各专业齐全。 |  |  |
|  | 公司荣誉 | 荣获国家级、省级各项设计奖项。 |  |  |

- 工作界面要求

| 序号 | 需求 |  | 是否满足 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 界面1 | 要求设计单位完成总图设计、各生产车间施工图设计、施工图预算编制、图审配合、安全设计专篇编制和评审配合、职业危害防护设施设计专篇编制和评审配合工作。 |  |  |
|  | 界面2 | 本项目分两期进行，第一期完成原料加工车间、S产品发酵和提取生产线、综合回收车间设计，工期要求合同签订后60个自然日内完成施工图提交，对应施工图预算要求在施工图完成后的15个自然日内完成并提交；第二期（以得到甲方书面通知开始）完成L产品发酵和提取生产线、仓储物流车间设计，在接收到海正提出的书面指令（启动设计）起，90个自然日内完成施工图提交，对应施工图 |  |  |
|  | 界面3 | 要求合理规划仓储物流车间和厂内外物流运输线路。 |  |  |
|  | 界面4 | 要求具备现有厂房部分功能区域改造的设计能力，本项目初步规划涉及的现有厂房编号为：Y27（已有建筑框架）、Y101（已有建筑框架）、Y108、Y109、Y112、Y116、技改罐区，最终需根据产品总图规划确定。 |  |  |
|  | 界面5 | 要求提供先进的节能设计理念和新设备技术资源，并应用于本项目。 |  |  |
|  | 界面6 | 要求工艺驻场设计，其他专业酌情驻场设计，不得耽误成果交付。 |  |  |
|  | 界面7 | 要求充分尊重海正意见，提供设计疑难问题解决措施。 |  |  |

# 修订历史

| 序号 | 版本 | 修订内容 |
| --- | --- | --- |
|  | V1 | 见正文 |